УКРАЇНА

Рогатинське будинкоуправління

## Івано-Франківська обл., м.Рогатин, вул.Галицька,52

тел.(03435) 2-21-08 ; 2-22-06

код ЄДРПОУ 03346302

08 грудня 2016р

Міському голові

Насалику С.С.

Звіт про виконані роботи Рогатинського будинкоуправління за період з 12 листопада 2015р по 1 грудня  2016р.

Роботи по ремонту під»їздів.

| Адреса | Проведені ремонтні роботи. |
| --- | --- |
| Вул..Галицька 119а | Ремонт під»їздів 1 і 2 (проведено штукатурні роботи, малярні роботи, викладено підлогу плиткою) Проведено ремонт та покраску під навісів |
| Вул..Галицька 119б | Ремонт під»їзду (проведено штукатурні роботи, малярні роботи, викладено підлогу плиткою) |
| Вул.Галицька 119в | Ремонт під»їздів 1 і 2 (проведено штукатурні роботи, малярні роботи, викладено підлогу плиткою) |
| Вул..Миру 8 | Капітальний ремонт трьох під’їздів (штукатерні та малярні роботи) Викладено підлогу в під»їздах плиткою. Проведено ремонт та покраску піднавісів. Проведено ремонт фасаду на рівні першого поверху. |
| Вул.Галицька 117 | Капітальний ремонт під’їздів (штукатерні та малярні роботи) Викладено підлогу в під»їздах плиткою. |
| Вул.Коцюбинського 2 | Капітальний ремонт 1 під’їзду (штукатерні та малярні роботи) Викладено підлогу в під»їздах плиткою |
| Вул.Чорновола 13 | Капітальний ремонт під’їздів (штукатерні та малярні роботи) Викладено підлогу в під»їздах плиткою. |

Роботи по ремонту та заміні труб водопостачання та каналізаційних труб.

| Адреса | Проведені ремонтні роботи. |
| --- | --- |
| Вул..Галицька 119а | Замінено каналізаційну трубу |
| Вул..Галицька 119б | Частково замінено каналізаційну трубу. Частково замінено водостічну трубу (20м/п) |
| Вул.Галицька 119в | Частково замінено каналізаційну трубу. Частково замінено водостічну трубу |
| Вул..Незалежності 14 | Частково замінено водостічну трубу 10м/п |
| Вул..Незалежності 17 | Замінено каналізаційну трубу |
| Вул..Галицька | Заміна водостічних труб (227м/п) |
| Вул..Грушевського 5 | Заміна водостічних труб |
| Вул..Грушевського 7 | Заміна водостічних труб |
| Вул..Миру 2 | Замінено 23,5м/п водяної труби. |
| Вул..Миру 3 | Проведено часткову заміну водопостачання (10м/п) |
| Вул..С.Бандери (гром.Гуняк Н.М.) | Проведено заміну водостічних труб. |
| Вул..Л.Українки 1 | Поміняно 16 м/п водяних труб. |
| Вул.Шевченка 1а | Повна заміна водяних стояків з кранами та каналізаційних стояків з відводами. |

Роботи по ремонту та заміні електропроводок та електроприладів

| Адреса | Проведені роботи. |
| --- | --- |
| Вул..Галицька 119а | Замінено електропроводку. Встановлено понижуючий трансформатор |
| Вул..Галицька 119б | Частково замінено електропроводку. Встановлено понижуючий трансформатор |
| Вул.Галицька 119в | Частково замінено електропроводку. |
| Вул..Незалежності 17 | Повна заміна електропроводки в підвалах та під»їздах. Встановлено електроящики, два автомати, замінено кабель, встановлено понижуючі трансформатори. |
| Вул..Незалежності 14 | Частково замінено електропроводку. Встановлено понижуючий трансформатор Встановлено плафони на поверхах та при вході 30шт. |
| Вул.Чорновола 13 | Повна заміна електропроводки в підвалах та під»їздах. Встановлено електроящики, два автомати, замінено 65 м кабелю, встановлено понижуючі трансформатори. |
| Вул.Коцюбинського 2 | Повна заміна електропроводки в підвалах та під»їздах. Встановлено електроящики, два автомати, замінено кабель, встановлено понижуючі трансформатори. |

Проведені заміни вхідних дверей та вікон в під»їздах.

| Адреса | Проведені роботи. |
| --- | --- |
| вул.Миру 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Замінено вхідні двері під»їзду. |
| вул.Липова 31 | Замінено вхідні двері під»їзду та встановлено вікна коридорні. |
| вул.Драгоманова 29 | Замінено вхідні двері під»їзду |
| вул.Франка 2 | Замінено вхідні двері під»їзду |
| вул.Чорновола 2 | Замінено вхідні двері під»їзду |
| вул.Незалежності 14, 17 | Замінено вхідні двері під»їзду |
| пл.Роксолани 6, 10, 25, 30 | Замінено вхідні двері під»їзду |
| вул.Галицька 54, 56, 62, 64, 119 | Замінено вхідні двері під»їзду |
| вул.Шевченка 1а | Замінено вхідні двері під»їзду |
| вул.Телев"яка 18 | Замінено вхідні двері під»їзду |
| вул.Липова 30, 34, 43 | Замінено вікна коридорні. |
| вул.Миру 7/10 (Проців М.) | Замінено вікна. |
| Вул.Миру 5/8 (Гарафуліна) | Замінено вікна. |
| вул.Галицька 63, 83, 90 | Замінено вхідні двері під»їзду та встановлено вікна коридорні. |
| вул.Галицька 115 | Замінено вхідні двері під»їзду |
| вул.Галицька 115а | Замінено вікна коридорні |
| вул.Коцюбинського 2 | Замінено вхідні двері під»їзду |
| вул.Чорновола 13 | Замінено вхідні двері під»їзду |
| пл.Роксолани 8, 9 | Замінено вхідні двері під»їзду та встановлено вікна коридорні. |
| Вул.Валова 8 | Замінено вхідні двері під»їзду |
| Вул.Грушевського 1 | Замінено вхідні двері під»їзду |
| Вул.Грушевського 5, 7 | Замінено вхідні двері під»їзду та встановлено вікна коридорні. |

Роботи по ремонту дахів та заміні ринв.

| Адреса | Проведені ремонтні роботи. |
| --- | --- |
| Вул.Грушевського 3 | Проведено ремонт даху. |
| Вул.Галицька 119 | Проведено ремонт даху. |
| Вул..Галицька | Встановлено ринви. |
| Вул..Грушевського 5 | Проведено заміну ринв (25м/п) |
| Вул..Грушевського 7 | Проведено заміну ринв (12м/п) |
| Вул..С.Бандери (гром.Гуняк Н.М.) | Проведено заміну ринв. |
| Вул..Л.Українки 1 | Поміняно 12 м/п ринв |
| Вул.Франка 7 | Замінено 27пог.м. ринв і 16 пог.м водостічної труби. |
| Вул.Шевченка 31 | Проведено капітальний ремонт даху (замінено 25 листів шиферу) |
| Вул.Шевченка 7, 9 ,11 | Проведено заміну ринв та водостічних труб . |

Інші ремонтні та будівельні роботи.

| Адреса | Проведені роботи. |
| --- | --- |
| Вул..Галицька 119б | Очищено від сміття підвали. |
| Вул.Галицька 119в | Частково очищено від сміття підвали. |
| Вул..Д.Галицького | Побудовано туалет |
| Вул..С.Бандери (гром.Гуняк Н.М.) | Зроблено капітальний ремонт фундаменту до рівня вікон. |
| Вул..Шевченка 3 | Побудовано три підвальних приміщення. Поштукатурено та встановлено двері в підвальних приміщеннях. |
| Вул.Миру 2/11 | Встановлено вікна до підвалу (10 штук) |
| Вул. Чорновола 13 | Встановлено вікна до підвалу (8 штук) та 1 двері. |
| Вул .Галицька 119 б в | Встановлено 2 дверей до підвалу. |
| Вул.Липова 31а | Встановлено вікна до підвалу (9 штук) |
| Вул.Телев»яка 18 | Встановлено обмостку навколо будинку. |
| Вул.Галицька 90 | Встановлено обмостку з трьох сторін будинку. |

Керуючий Будинкоуправління                                                        Я.Д.Васильців