#### УКРАЇНА

##### РОГАТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  22  грудня  2016 р.№  485                                                17 сесія 7 скликання

м. Рогатин

Про затвердження міської Програми

ремонту та утримання доріг міста Рогатина

на 2017 рік

З метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо  використання коштів з міського бюджету, реалізації невідкладних заходів щодо утримання міських доріг,  на підставі статті 143, статей 71,  91 Бюджетного кодексу України, статей  26 ч. 7, 60 , 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити міську Програму ремонту та утримання доріг міста Рогатина на 2017 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти   на постійні комісії з питань стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та  регуляторної політики  (Винник Т.Р.),  питань архітектури, містобудування,  підприємства та розвитку міського господарства (Б.Боянівський ).

Міський голова 		                          Сергій Насалик

Додаток

до рішення 17 сесії

Рогатинської міської ради

від 22 грудня  2016р.№ 485

Програма

ремонту та утримання доріг міста Рогатина на 2017 рік

Програма визначає основні напрямки будівництва, ремонту та утримання мережі автомобільних доріг, упорядкування фінансового забезпечення дорожнього господарства.

У зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа поступово втрачає свої експлуатаційні якості. Потребують реконструкції та ремонту існуючі дороги та тротуари.  На даний час у більшості випадків здійснюється поточний ямковий ремонт дорожнього покриття, який не має довготривалого ефекту.

Основою для розроблення даної Програми є Закони України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, „Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони” (зі змінами).

Головною метою Програми є забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг та подальший розвиток дорожнього господарства.

Основними цілями даної Програми є:

- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території  Рогатинської міської ради;

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, підприємств, установ, організацій територіальної громади незалежно від форм власності в дорожній доступності.

Програмою визначено такі основні завдання:

- будівництво, реконструкція та ремонт автомобільних доріг;

- розвиток мережі міських автомобільних доріг;

- підвищення безпеки дорожнього руху;

- захист навколишнього природного середовища в процесі будівництва і реконструкції автомобільних доріг та інженерних споруд на них.

Джерела фінансування Програми визначаються відповідно до місцевого бюджету на поточний рік та Податкового кодексу України.

Очікувані результати:

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і тротуарів, приведення його у відповідність до вимог нормативних документів;

- створення належної дорожньої інфраструктури;

- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

- збільшення обсягів дорожніх робіт;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

-2-

Перелік доріг,

що підлягають ремонту та джерела фінансування

| № з/п | Назва заходу | Джерело фінансування | Очікувана вартість тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нанесення розмітки доріг пішохідних переходів | Міський бюджет | 195 000.00 |
| 2 | Установка та обслуговування дорожніх знаків на комунальних дорогах | Міський бюджет | 30 000.00 |
| 3 | Встановлення засобів обмеження швидкості (лежачі поліцейські) | Міський бюджет | 60 000.00 |
| 4 | Забезпечення ремонтних робіт проектною документацією | Міський бюджет | 100 000.00 |
| 5 | Поточний ремонт комунальних доріг | Міський бюджет | 290 000.00 |
| 6 | Капітальний ремонт міських доріг | Міський бюджет | 1 400 000.00 |
| 7 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул..Коцюбинського | Державний фонд регіона-льного розвитку; міський бюджет | 1 348 000.29 148 090.00 |
| 8 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Незалежності | Державний фонд регіональ- ного розвитку ; міський бюджет | 1 647 830.00 183 093.00 |
| 9 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Святомиколаївська | Державний фонд регіональ-ного розвитку; міський бюджет | 364 890.00 40 543.00 |
| 10 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Січових Стрільців | Державний фонд регіональ-ного розвитку; міський бюджет | 548 470.00 60 945.00 |
| 11 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Старомлинська | Державний фонд регіональ-ного розвитку; міський бюджет | 994 415.00 247 311.00 |
| 12 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Телев’яка | Державний фонд регіональ-ного розвитку ; міський бюджет | 743 340.00 82 589.00 |
| 13 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Фортечна | Державний фонд регіональ-ного розвитку; міський бюджет | 406 570.00 45 166.00 |
| 14 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чорновола | Державний фонд регіональ-ного розвитку ; міський бюджет | 1 198 680.00 133 195.00 |
| 15 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Ю. Рогатинця | Державний фонд регіональ-ного розвитку; міський бюджет | 1 109 090.00 123 225.00 |
| 16 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Зеленої | Державний фонд регіональ-ного розвитку ; міський бюджет | 685 630.00 76 186.00 |
| 17 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Івана Франка | Державний фонд регіональ-ного розвитку; міський бюджет | 277 990.00 30 892.00 |
|  | Всього: |  | 12 57 1 140,29 |

Секретар міської ради                                               Галина Богун