#### УКРАЇНА

##### РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 18 березня 2021 р. № 702					7 сесія VIII скликання

м. Рогатин

Про затвердження Програми утримання та збереження  майна  комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади

З метою підвищення ефективності використання та збереження  комунального майна Рогатинської міської територіальної громади, відповідно до статей 140, 142, 143 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейської хартії місцевого самоврядування  міська рада вирішила:

- Затвердити Програму утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади (додається, далі – Програма).

- Виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання визначених заходів програми відповідно до обсягів фінансування.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Миколу Шинкаря та на постійну комісію міської ради з питань стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики (голова комісії – Тетяна Винник).

Міський голова						Сергій Насалик

|  | Додаток до рішення 7 сесії Рогатинської міської ради від 18.03.2021 р. № 702 |
| --- | --- |

Програма

утримання та збереження  майна комунальної власності

Рогатинської міської територіальної громади

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| Ініціатор розроблення програми | Міський голова |
| --- | --- |
| Розробник програми | відділ власності та будівництва |
| Відповідальні виконавці програми | Комунальне підприємство «Рогатинське будинкоуправління», комунальне підприємство «Рогатинський міський комбінат комунальних підприємств» |
| Термін реалізації програми | 2021-2022 рік |
| Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 520,0 тис.грн.; |

1.Загальні положення

Місцеве самоврядування визначається, насамперед, матеріальними і фінансовими ресурсами, якими розпоряджається територіальна громада та які в сукупності становлять матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування.

Конституція України до матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування відносить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, що є у власності територіальних громад, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних та обласних рад.

Територіальна громада безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується і розпоряджається належним їй на основі права комунальної власності рухомим і нерухомим майном, коштами та іншими об'єктами з метою забезпечення надання населенню передбачених законом громадських послуг.

Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад  виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

Зважаючи на зазначене, саме питання ефективності використання майна територіальної громади набувають виняткової актуальності, а майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, покликані забезпечити економічні основи місцевого самоврядування, повноту та доступність надання послуг населенню.

Зазначені фактори свідчать про необхідність розробки та впровадження комплексу заходів щодо  розвитку та забезпеченню майнових основ місцевого самоврядування не території громади у початковий період становлення її діяльності. Реалізацію таких заходів передбачається здійснити в межах Програми утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади.

Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади   (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна»,  з урахуванням законодавчих та нормативно-правових актів з питань управління та відчуження майна, нормативно-правових актів міської ради.

2. Необхідність прийняття Програми

Для створення сприятливих умов ефективного використання та утримання отриманого зі спільної власності та власності громад колишнього Рогатинського району майна необхідно забезпечити:

– проведення невідкладних заходів по ліквідації руйнування, наявних пошкоджень майна, його поточного ремонту;

– оцінку об’єктів, що передаються в оренду, відчужуються, здійснення заходів по підготовці та проведенню процедури відчуження, надання в оренду майна;

– оплату робіт та послуг з технічної інвентаризації нерухомого майна, документації по ремонтах майна, що належить до комунальної власності та перебуває на балансі комунальних підприємств та установ;

– оплату робіт з оформлення документів, що засвідчують право комунальної власності, за постановку та зняття з обліку та державної реєстрації  нерухомого  майна, земельних ділянок та транспортних засобів;

– оплату робіт щодо обстеження та паспортизації будівель і споруд комунальної власності територіальної громади з метою встановлення їх технічного стану та забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації;

– оплату витрат, пов’язаних із зверненнями до суду та інших витрат, пов’язаних з управлінням комунальним майном та земельними ділянками комунальної власності;

– придбання товарів, в тому числі будівельних матеріалів, необхідних для збереження  комунального майна.

3. Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми є забезпечення ефективного використання та утримання майна комунальної власності Рогатинською міською територіальною громадою та уповноваженими нею органами, виконання повноважень щодо реалізації прав, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням цим майном у межах, визначених законодавством України з метою задоволення суспільних потреб громади.

Метою програми є також підвищення рівня комфорту та якості життя в громаді шляхом підвищення технічних характеристик та зовнішнього вигляду будівель закладів бюджетної сфери, комфорту перебування в закладах освіти та охорони здоров’я, оновлення та створення нових місць відпочинку, занять фізкультурою та спортом з урахуванням потреб різних цільових груп жінок та чоловіків, приведення до належного стану доріг та вулиць громадим, створення умов для безперешкодного доступу для маломобільних груп населення.

4. Основні заходи Програми.

Розв’язання проблем та досягнення мети Програми планується забезпечити шляхом:

- виготовлення проектної документації на проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту будівель закладів бюджетної сфери;

- відновлення пошкоджених конструктивних елементів стін, покрівель, внутрішніх приміщень тощо об’єктів комунальної власності громади;

- проведення  ремонтних робіт із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій, матеріалів та обладнання;

- ефективність функціонування автоматизованої системи контролю та обліку споживання енергоресурсів в бюджетній сфері;

- ремонту мереж зовнішнього освітлення з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

- створення умов для безперешкодного доступу мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

- проведення  ремонтів (реконструкції) дитячих і спортивних ігрових майданчиків;

- будівництво нових спортивних об’єктів;

- проведення  ремонту тротуарів, доріг, вулиць та шляхопроводів.

Організація виконання заходів Програми проводитиметься також на підставі:

- Здійснення аналізу діючих законодавчих і нормативних актів, що регулюють упорядкування процесу управління об’єктами та майном комунальної власності Рогатинської громади та внесення на розгляд міській раді пропозицій щодо їх удосконалення.

- Здійснення заходів щодо підготовки та виготовлення документів, які підтверджують право комунальної власності Рогатинської громади на об’єкти та майно комунальної власності громади.

- Організація проведення незалежної оцінки об’єктів та майна комунальної власності Рогатинської громади.

- Забезпечення заходів по благоустрою та інших заходів з метою збереження та належної експлуатації об’єктів.

- Організацію проведення публічних закупівель,  звернення до суду та інших заходів, пов’язаних з управлінням  комунальним майном та земельними ділянками комунальної власності.

- Перелік майна, яке потребує ремонтних робіт

| № п/п | Найменування робіт | 2021 рік | 2022 рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОСВІТА |
|  | Ремонт та заміна котлів |  |  |
|  | Бабухівська гімназія | + |  |
|  | Васючинська гімназія | + |  |
|  | Лучинецька гімназія | + |  |
|  | Беньківська початкова школа |  | + |
|  | Підвинська філія Рогатинського ліцею № 1 |  | + |
|  | Підмихайлівська філія Княгиницького ліцею |  | + |
|  | Світанківська філія Верхньолипицького ліцею |  | + |
|  | Рогатинський ДНЗ № 2 «Дзвіночок» |  | + |
| Ремонт даху |  |  |  |
| 1. | Рогатинський ліцей імені Братів Рогатинців | + |  |
| 2. | Васючинська гімназія | + |  |
| 3. | Заланівська гімназія | + |  |
| 4. | Липівська гімназія імені Стефана Качали | + |  |
| 5. | Лучинецька гімназія (корпус дошкільної групи) |  | + |
| 6. | Чесниківська гімназія | + |  |
| 7. | Кліщівнянська філія Рогатинського ліцею (часткова заміна шиферу) |  |  |
| 8. | Пуківський ДНЗ «Калинонька» (часткова заміна шиферу) |  | + |
| 9. | Рудинська філія Рогатинського ліцею №1 (часткове встановлення ринв) | + |  |
| 10 | Верхньолипицький ДНЗ «Колосок» (встановлення ринв) | + |  |
| Облаштування внутрішніх вбиралень |  |  |  |
| 1. | Заланівська гімназія | + |  |
| 2. | Приозерненська гімназія (закінчення зовнішніх робіт) | + |  |
| 3. | Беньківська початкова школа |  | + |
| 4. | Підкамінська початкова школа |  | + |
| 5 | Явченська початкова школа |  | + |
| 6. | Вербилівська філія Рогатинського ліцею №1 | + |  |
| 7. | Підвинська філія Рогатинського ліцею №1 | + |  |
| 8. | Рудинська філія Рогатинського ліцею №1 | + |  |
| 9. | Добринівська філія Пуківського ліцею | + |  |
| Капітальні ремонти, будівництво |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт спортивного залу у Рогатинському ліцеї імені Братів Рогатинців | + |  |
| 2. | Будівництво спортивного та актового залу у Верхньолипицькому ліцеї | + | + |
| 3. | Капітальний ремонт Лопушнянської філії Верхньолипицького ліцею |  | + |
| Встановлення дитячих ігрових майданчиків |  |  |  |
| 1. | Заланівська гімназія | + |  |
| 2. | Фразька гімназія імені Андрея Шептицького |  | + |
| 3. | Григорівська філія Княгиницького ліцею |  | + |
| 4. | Нижньолипицька початкова школа | + |  |
| 5. | Світанківська філія Верхньолипицького ліцею |  | + |
| 6. | Зеленівська філія Верхньолипицького ліцею |  | + |
| 7. | Малинівська філія Верхньолипицького ліцею |  | + |
| 8. | Добринівська філія Пуківського ліцею | + |  |
| 9. | Стратинська філія Пуківського ліцею |  | + |
| 10. | Конюшківський ДНЗ | + |  |
| 11. | с. Городиська |  | + |
| 12. | Черченський ДНЗ | + |  |
| 13. | с. Пуків | + |  |
| 14. | с.Чесники | + |  |
| Заміна вікон та дверей |  |  |  |
| 1. | Рогатинський ліцей №1 | + |  |
| 2. | Заланівська гімназія |  | + |
| 3. | Лучинецька гімназія |  | + |
| 4. | Фразька гімназія імені Андрея Шептицького |  | + |
| 5. | Стратинська філія Пуківського ліцею | + |  |
| Загальні ремонтні роботи |  |  |  |
| 1. | Встановлення вентиляції в хімкабінеті та придбання спортивного інвентаря в Княгиницькому ліцеї | + |  |
| 2. | Заміна лінолеуму у коридорі Приозерненської гімназії | + |  |
| 3. | Придбання спортивного інвентарю, ремонт підлоги у Потіцькій початковій школі |  | + |
| 4. | Рогатинський ліцей №1- встановлення обладнання харчоблоку | + |  |
| 5. | Княгиницький ліцей - ремонт вентиляції , придбання обладнання для харчоблоку | + |  |
| 6. | Воскресинцівська гімназія - придбання посуду , ремонт або купівля електроплита | + |  |
| 7. | Лучинецька гімназія - ремонт харчоблоку |  | + |
| 8. | Жовчівський ДНЗ «Сонечко» - ремонт кухні |  | + |
| 9. | Конюшківський ДНЗ - ремонт харчоблоку |  | + |
| 10. | Княгиницький ліцей - встановлення заземлення | + |  |
| 11. | Пуківський ліцей (спортзал): встановлення баскетбольних щитів, освітлення |  | + |
| 12. | Бабухівська гімназія-ремонт спортзалу |  | + |
| 13. | Васючинська гімназія імені Романа Левицького – облаштування зовнішніх відкосів | + |  |
| 14. | Липівська гімназія ім. Стефана Качали - заміна підлоги у кабінеті народознавства | + |  |
| 15 | Жовчівський ДНЗ «Сонечко» - ремонт актової зали |  | + |
| 16. | Малинівська філія Верхньолипицького ліцею - ремонт приміщення |  | + |
| 17. | Зеленівська філія Верхньолипицького ліцею - ремонт приміщення | + |  |
|  | КУЛЬТУРА ( клуби, будинки культури, бібліотеки) |  |  |
| Капітальний ремонт будівель |  |  |  |
| 1. | Будинок культури с. Заланів |  | + |
| 2. | Будинок культури с. Долиняни |  | + |
| 3. | Будинок культури с. Конюшки |  | + |
| 4. | Клуб с. Помонята |  | + |
| 5. | Центральна бібліотека м. Рогатин | + |  |
| 1. | с. Добринів - частковий ремонт, заміна ринв БК | + |  |
| 2. | с.Конюшки - капітальний ремонт БК |  | + |
| 3. | с. Стратин - часткова заміна шиферу клубу | + |  |
| 4. | с. Княгиничі - капітальний ремонт даху клубу | + |  |
| 5. | с. Васючин - ремонт даху клубу |  | + |
|  | Система опалення |  |  |
| 1. | с. Нижня Липиця |  | + |
| 2. | с. Фрага |  | + |
| 3. | с. Приозерне - електроконвектори |  | + |
| 4. | с. Жовчів-встановлення опалення в кімнаті гурткової роботи | + |  |
| 5. | с.Уїзд - встановлення опалення в кімнатах колишньої школи | + |  |
| 6. | с. Чесники- встановлення електричних батарей у кімнатах гурткової роботи і бібліотеки | + |  |
| 7. | с. Кліщівна - встановлення електроконвекторів в клубі | + |  |
| 8. | с. Підвиння - встановлення електроконвекторів в клубі | + |  |
| 10. | с. Пуків - встановлення котла в клубі | + |  |
| 11. | с. Долиняни - встановлення опалення в адмінбудинку та бібліотеці | + |  |
| 12. | с. Дегова -встановлення опалення в адмінбудинку |  | + |
| 13. | с.Лучинці -встановлення електроконвекторів в клубі та бібліотеці |  | + |
| 14. | с.Княгиничі -встановлення електроконвекторів в бібліотеці |  | + |
| 15. | с. Явче -встановлення електроконвекторів в приміщенні адмінбудинку та бібліотеці |  | + |
| 16. | с.Вербилівці -встановлення електроконвекторів в клубі | + |  |
| 17. | с.Залужжя - встановлення електроконвекторів в клубі | + |  |
| Ремонти внутрішніх електромереж |  |  |  |
| 1. | с. Верхня - Липиця | + |  |
| 2. | с. Данильче |  | + |
| 3. | с. Воскресинці | + |  |
| 4. | с. Фрага |  | + |
| Поточні ремонти |  |  |  |
| 1. | с.Жовчів | + |  |
| 2. | с. Підкамінь |  | + |
| 3. | с. Фрага |  | + |
| 4. | с. Потік |  | + |
| 5. | с. Нижня Липиця | + |  |
| 6. | с. Верхня Липиця | + |  |
| 7. | с. Чесники-ремонт кімнат гурткової роботи |  | + |
| 8. | с. Пуків-ремонт двох кімнат гурткової роботи |  | + |
| 9. | с. Потік- ремонт та заміна підлоги (приміщення початкової школи) |  | + |
| 10. | с. Конюшки - облаштування кімнат гуртової роботи та бібліотеки | + |  |
| 11. | м. Рогатин - ремонт складських приміщень в РБК, облаштування гримерної і костюмерної та облаштування танцювального залу | + |  |
| 12. | с. Вербилівці , с. Підгороддя, с. Данильче, с. Підвиння-ремонт підлоги | + |  |
| 13. | с. Васючин- ремонт фасаду БК |  | + |
| 14. | с. Журів - облаштування кімнати для адміністра-тора ЦНАП | + |  |
| 15. | с. Григорів - облаштування кімнати для адміністра-тора ЦНАП | + |  |
| 16. | с. Кліщівна- облаштування кімнати для адміністра-тора ЦНАП | + |  |
| 1. | с. Загір’я- народний дім, тренажерний зал | + |  |
| Охорона здоров’я |  |  |  |
| Ремонт даху |  |  |  |
| 1. | с. Бабухів- амбулаторія загальної практики сімейної медицини |  | + |
| 2. | с. Черче- амбулаторія загальної практики сімейної медицини |  | + |
| 3. | с. Данильче- амбулаторія загальної практики сімейної медицини | + |  |
|  | Внутрішні ремонти |  |  |
| 1. | с. Бабухів, с. Беньківці, с. Данильче, с. Княгиничі- амбулаторії загальної практики сімейної медицини | + |  |
| 2. | с. Долиняни, с. Малинівка, с. Городисько, с. Гоноратівка, с.Лучинці, с.Обельниця, с.Підкакмінь, с.Путятинці, с.Стратин, с.Уїзд, с.Фрага- ПЗ \ ФАП | + |  |
| Встановлення пандусів |  |  |  |
| 1. | с.Бабухів с. Конюшки,с.Черче | + |  |
| Зовнішні сходи |  |  |  |
| 1. | с. Конюшки,с.Черче | + |  |
| Вбиральні загального користування |  |  |  |
| 1. | м. Рогатин ,с. Бабухів, с. Беньківці, с.Фрага, с. Верхня Липиця, с. Данильче, с. Княгиничі, с. Конюшки,с.Черче | + |  |
| АЗПСМ капітальний ремонт |  |  |  |
| 1. | м.Рогатин вул.Галицька119А | + |  |
| Ремонт – заміна підлоги |  |  |  |
| 1. | с. Чесники, с.Долиняни, с.Любша |  | + |
| Будівництво гаражу |  |  |  |
| 1. | с.Верхня Липиця гараж для санітарного транспорту |  | + |
| Переведення фельдшерсько-акушерських пунктів та пунктів здоров’я з існуючих приміщень з проведенням поточних ремонтних робіт, встановлення опалення |  |  |  |
| 1. | с. Вербилівці - встановлення електричного опалення |  | + |
| 2. | с. Виспа - встановлення електричного опалення | + |  |
| 3. | с. Гоноратівка - встановлення електричного опалення |  | + |
| 4. | с. Городисько - встановлення електричного опалення |  | + |
| 5. | с. Добринів - встановлення електричного опалення | + |  |
| 6. | с.Лопушня - встановлення електричного опалення |  | + |
| 7. | с. Кліщівна - встановлення електричного опалення | + |  |
| 8. | с. Лучинці - встановлення електричного опалення | + |  |
| 9. | с. Любша - встановлення електричного опалення |  | + |
| 10. | с. Обельниця - встановлення електричного опалення | + |  |
| 11. | с. Приозерне - встановлення електричного опалення | + |  |
| 12. | с. Чесники- встановлення електричного опалення |  | + |
| 13. | с. Уїзд - встановлення електричного опалення | + |  |
| 14. | с. Явче- встановлення електричного опалення | + |  |
| 1. | с. Жовчів - облаштування пункту здоров’я |  |  |
| 1. | с.Княгиничі - відновлення газопостачання амбулаторії загальної практики сімейної медицини. |  |  |
| Встановлення інтернет – зв’язку |  |  |  |
| 1. | села Березівка, Васючин, Вільхова, Вербилівці, Городисько, Гоноратівка, Григорів, Добринів, Долиняни,Жовчів, Журів,Любша, Лопушня, Лучинці, Малинівка, Кліщівна, Мельна, Підвиння, Підгороддя, Підмихайлівці, Путятинці, Руда, Світанок, Стратин, Уїзд, Фрага, Чесники – пункти здоров’я, фельдшерсько-акушерські пункти. | + |  |
| Облаштування водозабезпечення та водовідведення (септики) |  |  |  |
| 1. | с. Бабухів, с. Беньківці/ Фрага, с. Верхня Липиця, с. Данильче, с. Княгиничі, с. Конюшки, с. Черче. |  | + |
| Виготовлення технічних паспортів на приміщення |  |  |  |
| 1. | с. Залужжя, с. Конюшки, с. Черче. |  | + |
| Виготовлення технічних паспортів на газифікацію приміщень |  |  | + |
| 1. | с.Бабухів, с. Беньківці, с. Верхня Липиця, с. Данильче, с. Залужжя, с. Черче. |  |  |
| Виготовлення державних актів на право користування земельними ділянками під будівлями та приміщеннями |  |  |  |
| 1. | с. Бабухів, с. Беньківці, с. Верхня Липиця, с. Данильче, с. Залужжя, с. Княгиничі, с. Конюшки, с. Нижня Липиця, с. Черче. |  | + |
| Встановлення сміттєвих контейнерів біля приміщень |  |  |  |
| 1. | м. Рогатин, с. Бабухів, с. Беньківці/Фрага, с. Верхня Липиця, с. Данильче, с. Залужжя, с. Княгиничі, с. Конюшки, с. Липівка, с. Нижня Липиця, Світанок, с. Пуків, с. Черче. | + |  |
| Паркувальні місця |  |  |  |
| 1. | м. Рогатин, с. Бабухів, с. Беньківці/ Фрага, с. Верхня Липиця, с. Данильче, с. Залужжя, с. Княгиничі, с. Конюшки, с. Нижня Липиця\ Світанок, с. Черче |  | + |
| ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ |  |  |  |
| 1. | с.Верхня Липиця встановлення вуличного освітлення (15 світильників) | + |  |
| 2. | с. Малинівка - встановлення вуличного освітлення |  | + |
| 3. | с. Зеленів- встановлення вуличного освітлення |  | + |
| 4. | с. Гоноратівка- встановлення вуличного освітлення |  | + |
| 5. | с. Кутці- встановлення вуличного освітлення бічних вулиць | + |  |
| 6. | с. Руда- додаткове встановлення вуличного освітлення, заміна лічильника і ящика на ТП – 116 | + |  |
| 7. | с. Любша- встановлення опор вуличного освітлення | + |  |
| 8. | с. Підмихайлівці -встановлення вуличного освітлення | + |  |
| 10. | с. Журів- встановлення вуличного освітлення | + |  |
| 11. | с. Вільхова -встановлення вуличного освітлення по вул.Которини |  | + |
| 12. | с. Помонята- завершення встановлення вуличного освітлення по вул.Зелена та вул.В.Івасюка | + |  |
| 13. | с. Княгиничі -завершення встановлення вуличного освітлення по вул.Загрибельки та вул.Гурка | + |  |
| 14. | с. Загір’я- завершення встановлення вуличного освітлення по вул. Нова Гребля | + |  |
| Ремонт адміністративних приміщень |  |  |  |
| 1. | Ремонт адміністративного будинку Рогатинської міської ради за адресою: вул. Галицька, буд.65, м.Рогатин. | + |  |
| Невідкладні роботи по впорядкуванню територій кладовищ |  |  |  |
| 1. | с. Верхня Липиця - розширення під’їзду до кладовища |  | + |
| 7. | с. Пуків - ремонт дороги на кладовище | + |  |
| 19. | с. Воскресинці – ремонт дороги на кладовище | + |  |
| 20. | с. Васючин- ремонт дороги, підсипка на кладовище |  | + |
| БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ |  |  |  |
| 1. | м.Рогатин- ДНЗ №2 порізка дерев на території | + |  |
| 2. | с.Жовчів-ДНЗ «Сонечко» порізка дерев на території та біля адмінбудинку | + |  |
| 3. | с. Уїзд- порізка дерев біля автобусної зупинки та на території колишньої школи | + |  |
| 4. | с.Чесники- порізка дерев на кладовищі біля церкви святого Миколая | + |  |
| 5. | с.Пуків- огорожа кладовища, встановлення сміттєвих баків,ліквідація стихійного сміттєзвалища |  | + |
| 6. | с. Підвиння -огорожа кладовища |  | + |
| 7. | с.Кутці -ліквідація стихійного сміттєзвалища | + |  |
| 8. | с.Підгороддя- ліквідація стихійного сміттєзвалища | + |  |
| 9. | с.Руда- ліквідація стихійного сміттєзвалища | + |  |
| 10 | с.Перенівка -огорожа кладовища |  | + |
| 11. | с.Фрага- ліквідація стихійного сміттєзвалища на кладовищі | + |  |
| 12. | с.Любща-ліквідація стихійного сміттєзвалища в центрі села | + |  |
| 13. | с. Липівка- укріплення берега і сходів при підйомі до будинку культури | + |  |
| 14. | с.Підмихайлівці –ліквідація стихійного сміттєзвалища, поновлення пам’ятника Т.Шевченка та могили Січових Стрільців | + |  |
| 15. | с. Журів - відведення площі під кладовище |  | + |
| 16. | с.Григорів- встановлення бруківки біля церкви |  | + |
| 18. | с.Лучинці- впорядкування кладовища, встановлення поручень на підйомі до кладовища, ліквідація стихійного сміттєзвалища | + |  |
| 19. | с.Бабухів - впорядкування стихійного сміттєзвалища | + |  |
| 20. | с. Залужжя- встановлення огорожі на кладовищі |  | + |

6. Обсяги фінансування заходів Програми

| № п/п | Назва заходу | Розпорядник коштів | Обсяг фінансування, тис.грн у 2021 році | Обсяг фінансування, тис.грн. у 2022 році |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення технічної інвентаризації (виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого та рухомого майна) | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради | В межах затверджених бюджетних асигнувань | В межах затверджених бюджетних асигнувань |
| 2. | Проведення експертної оцінки об’єктів комунальної власності, здійснення заходів по підготовці і проведенню процедури відчуження чи передачі в оренду майна | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради | 20,0 | В межах затверджених бюджетних асигнувань |
| 3. | Проведення поточного ремонту покрівель та інших конструктивних елементів будівель комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади | Комунальне підприємство «Рогатинське будинкоуправління» | 100,0 | В межах затверджених бюджетних асигнувань |
| 4. | Здійснення поточного ремонту будівель комунальної власності громади | Комунальне підприємство « Рогатинський міський комбінат комунальних підприємств» | 400,0 | В межах затверджених бюджетних асигнувань |
|  | Всього |  | 520,0 |  |

- Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми забезпечить функціонування об’єктів, що є комунальною власністю Рогатинської громади, а також утримання, збереження,  підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності громади. Реалізація зазначених завдань і заходів Програми дозволить також забезпечити:

- ефективне та раціональне використання майна комунальної власності громади;

- підвищення комфорту в закладах бюджетної сфери;

- підвищення терміну експлуатації та поліпшення зовнішнього вигляду будівель закладів бюджетної сфери;

- скорочення споживання енергоресурсів, рівня втрат енергоносіїв, теплової енергії та води через впровадження енергозберігаючих заходів;

- покращення благоустрою населених пунктів, безпечний відпочинок дітей на спортивно-ігрових майданчиках шляхом відновлення їх технічного стану та поліпшення естетичного вигляду.

Також  дасть змогу зміцнити  матеріально-технічну базу об’єктів комунальної  власності, створити максимально зручні умови у приміщеннях  комунальної власності для різних верств населення, поліпшить умови праці працівників.

Секретар міської ради	Христина Сорока